**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м) | 1460 м | 0 | 1056255,0 | 928082,0 | 93065,0 | 35108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928 082,0 |
| Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17 | 250 м | 0 | 180865,0 | 158918,0 | 15935,0 | 6012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 918,0 |
| **Итого** | 1710 м | 0 | 1237120,0 | 1087000,0 | 109000,0 | 41120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1087000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.В.Гапоненков\_\_ | | |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Е.А.Шишла\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Шишла Е.А. 8 813 79 66 334 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.07.2017 года

соглашение от 42/150 от 15.02.2017

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | **Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2017 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Аукционная документация находится на стадии разработки. |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству дорог | Июль – Август 2017 г. | Подрядная организация | Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 2. | **Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61, 62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2017 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Аукционная документация находится на стадии разработки. |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству дорог | Июль – Август 2017 г. | Подрядная организация | Ремонт, под-сыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со срокам |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет предоставлен 01.07.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Постановление № 109 от 15.05.2017 года о внесении изменений в муниципальную программу, заключено доп. соглашение от №1 от 15.05.2017 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Гапоненков/  МП |