# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 год

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»

# «Согласовано»

# _______________

# пос.Запорожское

# 15.01.2024 г

# Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОД»

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения;

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования.

В качестве задач Программы определены:

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно – эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, несоответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Основными задачами на 2022 год определено:

- строительный контроль и ремонт:

- Ремонт дороги «Подъезд к пос.Луговое» в пос. Луговое;

- содержание дорог местного значения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2022 г. – 23 893,2 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

-   средства областного бюджета – 17 214,4 тысяч рублей;

-  средства бюджета муниципального образования – 6 678,8 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 21 238,1 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2022 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

В 2022 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Содержание дорог:

- снегоочистка дорог местного значения;

- грейдерование дорог местного значения;

- очистка от песка дорог местного значения;

- нанесение дорожной разметки.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог:

- составление технической документации на ремонт дорог;

- проверка сметной документации на ремонт дорог;

- строительный контроль.

3. Ремонт автомобильной дороги, имеющей приоритетный социально значимый характер:

- Ремонт дороги «Подъезд к пос.Луговое» в пос. Луговое.

По итогам 2022 года Программа выполнена на 88,9 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2022 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- Содержание автомобильных дорог (м);

- Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (ед);

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер (км).

Информация о достижении значений показателей отражена в Приложении №3 к настоящему отчету.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты, тыс. рублей | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Содержание дорог | Зам. Главы администрации | Снегоочистка, грейдерование, очистка от песка, нанесение разметки | 2400,0 | 1333,4 | В 2022 году заключен МК со сроком выполнения 2023 года |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Зам. Главы администрации | Строительный контроль, составление и проверка сметной документации | 2151,1 | 562,7 | запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги, имеющей приоритетный социально значимый характер | Зам. Главы администрации | Ремонт дороги «Подъезд к пос.Луговое» в пос. Луговое | 19342,1 | 19342,0 |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог |  | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  | 1333,4 |  |  | 1333,4 |  | 55,6 |
| 1.1. |  | Снегоочистка, грейдерование, очистка от песка, нанесение разметки | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  | 1333,4 |  |  | 1333,4 |  | 55,6 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | 2151,1 |  |  | 2151,1 |  | 562,7 |  |  | 562,7 |  | 26,2 |
| 2.1. |  | Строительный контроль, составление и проверка сметной документации | 2151,1 |  |  | 2151,1 |  | 562,7 |  |  | 562,7 |  | 26,2 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги, имеющей приоритетный социально значимый характер |  | 19342,1 |  | 17214,4 | 2127,7 |  | 19342,0 |  | 17214,4 | 2127,6 |  | 100 |
| 2.2. |  | Ремонт дороги «Подъезд к пос.Луговое» в пос. Луговое | 19342,1 |  | 17214,4 | 2127,7 |  | 19342,0 |  | 17214,4 | 2127,6 |  | 100 |
|  | ИТОГО |  | 23893,2 |  | 17214,4 | 6678,8 |  | 21238,1 |  | 17214,4 | 4023,7 |  | 88,9 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | м | 65691 | 65691 | 65691 | нет |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | ед. | 3 | 3 | 3 | нет |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер | км | 0 | 1,445 | 1,445 | нет |

Оценка результативности реализации Программы за 2022 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (уборка снега) (м):

Пфit         65691

Рit = ------ = ------------ = 1

Ппit          65691

1.2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (ед):

Пфit       3

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit        3

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер (км):

Пфit          1,445

Рit = ------ = --------- =1

Ппit          1.445

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1                           3

Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 100

M                       3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 112,5 %

St                 88,9

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в 2022 году составила 112,5 %, что соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и запланированной эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес:  zaporojskoe@yandex.ru

Подпись_______________________