**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.04.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт общественного колодца по ул. Светлановская в дер. Удальцово  | 1 шт | 0 | 220000,00 | 200000,00 | 20000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,00 |
| Установка дополнительных фонарей уличного освещения в дер. Удальцово | 10 шт | 0 | 280000,00 | 254550,00 | 25450,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254 550,00 |
| Очистка канавы вдоль дороги по ул.Песочная в пос.Денисово | 450 м | 0 | 150000,00 | 136360,00 | 13640,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 360,00 |
| Подсыпка дороги по ул.Садовая в пос.Денисово | 475 м | 0 | 345370,00 | 313970,00 | 31400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313 970,00 |
| Ограждение детской игровой площадки в пос. Пятиречье | 56 м | 0 | 200000,00 | 181820,00 | 18180,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 820,00 |
| Итого |  | 0 | 1195370,00 | 1086700,00 | 108670,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 086 700,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.главы администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Подрезов  (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Е.А.Шишла  (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер телефона) (фамилия, инициалы)  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Ремонт общественного колодца по ул. Светлановская в дер. Удальцово |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту общественного колодца по ул. Светлановская в дер. Удальцово | Июль 2018 года | Подрядная организация | Ремонт общественного колодца по ул. Светлановская в дер. Удальцово | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 2. | Установка дополнительных фонарей уличного освещения в дер. Удальцово |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками аукциона |
| 2.2. | Выполнение работ по установке дополнительных фонарей уличного освещения в дер. Удальцово | Июль 2018 года | Подрядная организация | Установка дополнительных фонарей уличного освещения в дер. Удальцово | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 3. | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Песочная в пос.Денисово |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 3.2. | Выполнение работ очистке канавы вдоль дороги по ул.Песочная в пос.Денисово | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Песочная в пос.Денисово | В соответствии со сроками |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года | Подрядная организация | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 4. | Подсыпка дороги по ул.Садовая в пос.Денисово |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 4.2. | Выполнение работ по подсыпке дороги по ул.Садовая в пос.Денисово | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Подсыпка дороги по ул.Садовая в пос.Денисово | В соответствии со сроками |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года | Подрядная организация | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 5. | Ограждение детской игровой площадки в пос. Пятиречье |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 5.2. | Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки в пос. Пятиречье | Июль 2018 года | Подрядная организация | Ограждение детской игровой площадки в пос. Пятиречье | В соответствии со сроками |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | приемка и оплата выполненных работ | III – IV квартал 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Отчет подготовлен 01.04.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | III – IV квартал 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Не проводилась |

И.о.главы администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г.Подрезов/

МП