ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением) | Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт контейнерных площадок по ул. Ярославская, ул. Денисовская в пос. Пятиречье | 3 шт. | 3 шт. | 98500,80 | 92500,00 | 5000,80 | 1000,00 | 92500,00 | 98500,80 | 92500,00 | 5000,80 | 1000,00 | 98500,80 | 92500,00 | 5000,80 | 1000,00 | 0,00 |
| Устройство уличного освещения по ул.Праздничная пос. Луговое: -Установка опор; -установка светильников | 7 шт. 4 шт. | 7 шт. 4 шт. | 335110,00 | 313110,00 | 17000,00 | 5000,00 | 313110,00 | 335110,00 | 313110,00 | 17000,00 | 5000,00 | 335110,00 | 313110,00 | 17000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| Ремонт дороги по ул. Песочная пос. Денисово | 320 м | 320 м | 406854,60 | 200000,00 | 206854,60 | 0,00 | 200000,00 | 406854,60 | 200000,00 | 206854,60 | 0,00 | 406854,60 | 200000,00 | 206854,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул.Тихая дер.Замостье | 500 м | 500 м | 635202,20 | 300000,00 | 335202,20 | 0,0 | 300000,00 | 635202,20 | 300000,00 | 335202,20 | 0,00 | 635202,20 | 300000,00 | 335202,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1475667,60 | 905610,00 | 564057,60 | 6000,00 | 905610,00 | 1475667,60 | 905610,00 | 564057,60 | 6000,00 | 1475667,60 | 905610,00 | 564057,60 | 6000,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ А.Г.Подрезов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Е.А.Шишла |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Шишла Е.А. 8 813 79 66 334 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| 1. | Ремонт контейнерных площадок по ул. Ярославская, ул. Денисовская в пос. Пятиречье |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 04 от 02.09.2019 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок по ул. Ярославская, ул. Денисовская в пос. Пятиречье | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт контейнерных площадок по ул. Ярославская, ул. Денисовская в пос. Пятиречье | Выполнены работы по ремонту контейнерных площадок по ул. Ярославская, ул. Денисовская в пос. Пятиречье |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь- Октябрь 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 11.09.2019 г. КС-2 № 2 от 11.09.2019 г. КС-2 № 3 от 11.09.2019 г. |
| 2. | Устройство уличного освещения по ул.Праздничная пос. Луговое. |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 15 от 03.09.2019 |
| 2.2. | Выполнение работ по устройству уличного освещения по ул.Праздничная пос. Луговое. | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство уличного освещения по ул.Праздничная пос. Луговое. | Выполнены работы по устройству уличного освещения по ул.Праздничная пос. Луговое |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь- Октябрь 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 11.09.2019 г. |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Песочная пос. Денисово |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 16 от 12.09.2019 |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Песочная пос. Денисово | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт дороги по ул. Песочная пос. Денисово | Выполнены работы по ремонту дороги по ул. Песочная пос. Денисово |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 11.10.2019 г. |
| 4. | Ремонт участка дороги по ул.Тихая дер.Замостье |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 17 от 12.09.2019 |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги по ул.Тихая дер.Замостье | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги по ул.Тихая дер.Замостье | Выполнены работы по ремонту участка дороги по ул.Тихая дер.Замостье |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 10.10.2019 г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт приемки законченных работ по обустройству и устройству | Произведена приемка и оплата работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Мониторинг освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Наиболее эффективное использование средств | Дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2019 г. |