Приложение №1

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2013 году из областного бюджета на проектирование объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией МО Запорожское сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по состоянию на 01.06.2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование массива в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  Включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п. | Размер предоставленной  субсидии  Руб. | Размер использованной  субсидии  Руб. | Размер  Предусмотренных средств муниципального бюджета руб. | Размер  использованных средств муниципального бюджета руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта  наименован организации подрядчика сумма | Наличие положит.  экспертизы (планируемая дата получения эксперт. проекта) | Остаток не использованной субсидии руб. с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) |
| Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский мун.район ЛО | пос. Денисово | Проектная рабочая документация | 4 750 000,00/ 4 738 125,00 | 0 | 250 000,00/ 249 375,00 | 0 | Мун. контр.№ 14 от 18.11.2013г.  ООО «Север»  **4 987 500,00** | 30.06.2016г | 4 738 125,00  В связи с заключением мун.контракта в конце 2013 года, работы по контракту не выполнены | Проектная документация сдана в экспертизу. |
| Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский мун.район ЛО | пос.Луговое | Проектная рабочая документация | 4 750 000,00/ 2 681 363,63 | 2681363,63 | 250 000,00/ 134 068,18 | 134068,18 | Мун. контр.№ 13 от 07.11.2013г.  ООО «СтройПремиум»  **2 815 431,81** | 04.10.2015г. |  |  |
| ИТОГО: |  |  | **9 500 000,00/ 7 419 488,63** | **2681363,63** | **500 000,00/ 134 068,18** | **134068,18** | **7 802 931,81** |  | **9 500 000,00/**  **4 738 125,00** |  |

Глава администрации А.В.Гапоненков

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Шишла

«01» июня 2016 года

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2014 году из областного бюджета на проектирование объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией МО Запорожское сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по состоянию на 01.06.2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование массива в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  Включенных в проект (водоснабжение,  электроснабжение и т.п. | Размер предоставленной  субсидии  Руб. | Размер использованной  субсидии  Руб. | Размер  Предусмотренных средств муниципаль  ного бюджета руб. | Размер  использованных средств муниципаль  ного бюджета руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта  наименован организации подрядчика сумма | Наличие положит.  экспертизы (планируемая дата получения эксперт. проекта | Остаток не использованной субсидии руб. с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту ( по состоянию на первое число каждого месяца |
| Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский мун.район ЛО | пос. Денисово | Проектные  Работы по проектированию инженерной и транспортной инфраструктуры | 4 750 000,00/ 1 540 900,65 | 0 | 250 000,00/ 81 100,04 | 0 | Мун.контр.№13 от 27.10.2014г.  ООО «Объединение энергоменеджмент»  **1622000,69** | Получено отрицательное заключение | 4 750 000,00/ 1 540 900,65  Организация приступила к работе с 27.10.2014 года | Проектная документация сдана в экспертизу |
| ИТОГО: |  |  | **4750000,00/ 1 540 900,65** |  | **237 500,00/ 81 100,04** |  | **1 622 000,69** |  | **4 750 000,00/ 1 540 900,65** |  |

Глава администрации А.В.Гапоненков

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Шишла

«01» июня 2016 года