**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м) | 1460 м | 1460 м | 1056255,0 | 928082,0 | 93065,0 | 35108,0 | 1056255,0 | 928082,0 | 93065,0 | 35108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  | 250 м | 250 м | 180865,0 | 158918,0 | 15935,0 | 6012,0 | 180865,0 | 158918,0 | 15935,0 | 6012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | 1710 м | 1710 м | 1237120,0 | 1087000,0 | 109000,0 | 41120,0 | 1237120,0 | 1087000,0 | 109000,0 | 41120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о.главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.Г.Подрезов  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Е.А.Шишла\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Шишла Е.А. 8 813 79 66 334  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

 к ежеквартальному отчету

 от 01.01.2018 года

соглашение от 42/150 от 15.02.2017

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**
 |
| 1. | **Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2017 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | МК заключен № 7 от 08.08.2017 |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству дорог | Июль – Август 2017 г. | Подрядная организация | Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан | Выполнена работа по благоустройству внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос. Запорожское |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт КС – 2 от 10.09.2017 |
| 2. | **Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61, 62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2017 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | МК заключен № 7 от 08.08.2017 |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству дорог | Июль – Август 2017 г. | Подрядная организация | Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан | Выполнена работа по благоустройству внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт КС – 2 от 10.09.2017 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт КС-2 от 10.09.2017 г, работы оплачены в полном объеме 15.09.2017 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет предоставлен 01.01.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Постановление № 109 от 15.05.2017 года о внесении изменений в МП, заключено доп. соглашение №1 от 01.06.2017 |
|  | И.о. главы администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г.Подрезов/МП |

**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Утверждено** **средств (рублей)** | **Поступило средств (рублей) из:** | **Расходы, подтвержденные документами (рублей)** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** |
| **Обл. бюджет**  | **местный бюджет** | **внебюджетные источники****\*** | **обл. бюджета** | **местного бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **обл. бюджета** | **мест.****бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **Контрагент** | **Номер и дата договора** | **Наименование работ** | **Сумма договора, рублей** | **Выполнено****работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | **Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м) | 928082,0 | 93065,0 | 35108,0 | 928082,0 | 93065,0 | 35108,0 | 928082,0 | 93065,0 | 35108,0 | **0,0** | ООО УК ОАЗИС | МК № 7 от 08.08.17 | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м) | 1021147,0 | 1021147,0 | КС 2 от 10.09.2017 | **100** |
| Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  | 158918,0 | 15935,0 | 6012,0 | 158918,0 | 15935,0 | 6012,0 | 158918,0 | 15935,0 | 6012,0 | **0,0** | ООО УК ОАЗИС | МК № 7 от 08.08.17 | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  | 174853,0 | 174853,0 | КС 2 от 10.09.2017 | **100** |
| **Итого** | 1087000,0 | 109000,0 | 41120,0 | 1087000,0 | 109000,0 | 41120,0 | 1087000,0 | 109000,0 | 41120,0 | **0,0** |  |  |  | 1196000,0 | 1196000,0 |  | **100** |

|  |
| --- |
| **\* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы**  |
| И.о.главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_А.Г.Подрезов\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Е.А.Шишла\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области   |
| Исполнитель \_\_\_\_Е.А.Шишла\_\_\_\_\_\_\_\_8 81379 66334\_\_\_  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

от 01.01.2018 года

соглашение от 42/150 от 15.02.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м) | м | 1460 | 1460 |
| 2 | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  | м | 250 | 250 |