Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12 декабря 2016 года № 416

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы» |

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Постановлением администрации от 21.02.2014 № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности муниципальных программ», в целях создания и повышения эффективности благоприятных условий проживания граждан, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы» согласно приложению.

2.Финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Запорожское сельское поселение.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте муниципального образования [www.zaporojskoe.spblenobl.ru](http://www.zaporojskoe.spblenobl.ru/).

4. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации А.В.Гапоненков

Исп: Шишла Е.А. (813) 79-66-334

Разослано: дело -2, прокуратура- 1,КСО-1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

от 12 декабря 2016 № 416

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации: Шуткина Лилия Сергеевна

тел. 66-319

адрес эл.почты: [zaporojskoe@yandex.ru](mailto:zaporojskoe@yandex.ru)

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование  программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы |
| 2 | Основание для разработки  программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение |
| 4 | Разработчик программы | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение |
| 5 | Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации МО Запорожское сельское поселение |
| 6 | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Газификация муниципального образования»  Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»  Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» |
| 7 | Цель программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а так же обеспечение населения качественными бытовыми услугами. |
| 8 | Задачи Программы | - обеспечение населения природным газом;  - обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП  - обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения;  -обеспечение населения качественными бытовыми услугами. |
| 9 | Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап - 2019 год |
| 10 | Объемы и источники финансирования  Программы | Бюджет муниципального образования Запорожское сельское поселение  2017 г. – 2650,0 тыс. руб.,  2018 г. – 4500,0 тыс.руб.,  2019 г. – 1500,0 тыс.руб. |
| 11 | Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования»:  Завершение строительства распределительного газопровода в пос. Запорожское, пос. Пятиречье - %  2.Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»:  Доля отремонтированных водопроводных сетей - %;  3. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:  Количество услуг, предоставляемых населению – ед. |
| 12 | Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Выполнение энергоэфективных мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;  2. Обеспечение бесперебойного водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;  3.Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан;  4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, угрожающих жизнедеятельности человека. |
| 13 | Управление программой и контроль за ее реализацией | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Одним из приоритетов жилищной политики Запорожское сельское поселение является обеспечение безопасных и комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса МО Запорожское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

-неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

- ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Запорожского сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- снизить затраты на производство и передачу энергетических ресурсов;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Запорожского сельского поселения.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета МО Запорожское сельское поселение и бюджета Ленинградской области для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

**3. Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы – с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года.

**4. Финансовое обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг;

**6. Оценка эффективности Программы.**

В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газификация населенных пунктов МО Запорожское сельское поселение, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденными Распоряжением администрации от 21.02.2014 года № 03-р.

**7. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2017 год | второй год реализации | третий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 8650,0 | 2650,0 | 4500,0 | 1500,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 8650,0 | 2650,0 | 4500,0 | 1500,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  | --- | --- |  |
| **Подпрограмма «Повышение надежности и энергетической эффективности»** | | | | | |
|  | Всего: | 900,0 |  | 500,0 | 400,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 900,0 |  | 500,0 | 400,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** | | | | | |
|  | Всего: | 4400,0 | 1900,0 | 2500,0 | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4400,0 | 1900,0 | 2500,0 | ---- |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** | | | | | |
|  | Всего: | 1400,0 | 150,0 | 850,0 | 400,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1400,0 | 150,0 | 850,0 | 400,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории МО в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | | | | | |
|  | Всего: | 1950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

**8. План реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Повышение надежности и энергетической эффективности»** |  | **01.01.2017** | **31.12.2019** | **900,0** |  | 500,0 | 400,0 |
| **Федеральный бюджет-** | --- | --- | --- |
| **Областной бюджет-** | --- | --- | --- |
| **Местный бюджет-** |  | 500,0 | 400,0 |
| **Прочие источники** | --- | --- | --- |
| * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  |  |  | 400,0 |  | 300,0 | 100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | --- | 300,0 | 100,0 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения |  |  |  | 500,0 |  | 200,0 | 300,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | --- | 200,0 | 300,0 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **«Газификация муниципального образования»** |  | **01.01.2017** | **31.12.2019** | **4400,0** | 1900,0 | 2500,0 |  |
| **Федеральный бюджет-** | --- | --- | --- |
| **Областной бюджет-** | --- | --- | --- |
| **Местный бюджет-** | 1900,0 | 2500,0 |  |
| **Прочие источники** | --- | --- | --- |
| 2.1. Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» |  |  |  | 4400,0 | 1900,0 | 2500,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 1900,0 | 2500,0 | --- |
|  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| **«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»** |  | **01.01.2017** | **31.12.2019** | **1400,0** | 150,0 | 850,0 | 400,0 |
| **Федеральный бюджет-** | --- | --- | --- |
| **Областной бюджет-** | --- | --- | --- |
| **Местный бюджет-** | 150,0 | 850,0 | 400,0 |
| **Прочие источники** | --- | --- | --- |
| 3.1. Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  | 1400,0 | 150,0 | 850,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет- | 150,0 | 850,0 | 400,0 |
| Прочие источники | --- | --- | --- |
| ***«*Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | **01.01.2017** | **31.12.2019** | **1950,0** | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  |  | **Федеральный бюджет-** | --- | --- | --- |
|  |  | **Областной бюджет-** | --- | --- | --- |
|  |  | **Местный бюджет-** | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  |  | **Прочие источники** | --- | --- | --- |
| 4.1 Обеспечение бытового обслуживания населения |  |  |  | 1950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**9. Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации |
|  | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам | % | 90 | 95 | 99 | 70 |
|  | удельный вес канализационных сетей нуждающихся в замене | % | 20 | 20 | 5 | 30 |
|  | удельный вес канализационных сетей нуждающихся в замене | % | 10 | 10 | 5 | 20 |
|  | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 100 | - | 0 |
|  | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 2 | 2 | 2 | 1 |