**Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 ноября 2014 года № 291

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **«О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2013 № 225**  **«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение**  **муниципального образования Приозерский муниципальный район**  **Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»** | |

В соответствии с п.5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 № 27, в связи с формированием дорожного фонда муниципального образования и уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» согласно приложению 1.

1.1.Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 -2016 годы» и читать в редакции в соответствии с Приложением № 1

1.2. Дополнить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014- 2016 годы» разделами:

1.2.1. Программные мероприятия к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 -2016 годы и читать в редакции в соответствии с Приложением № 2.

1.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы и читать в редакции в соответствии с Приложением № 3.

1.2.3. План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» и читать в редакции в соответствии с Приложением № 4.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Запорожское сельское поселение.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Звезда» и разместить на сайте муниципального образования [www.zaporojskoe.spblenobl.ru](http://www.zaporojskoe.spblenobl.ru/).

4. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Запорожское сельское поселение.

И.о. главы администрации Л.С.Шуткина

Исп: Л.С.Шуткина. (813) 79-66-319

Разослано: в дело -2, прокуратура- 1, СМИ-1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

от 11 ноября 2014 № 291

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2014 – 2016 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2014 – 2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 -2016 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Раздел 1 | Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Раздел 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| Цель программы и задачи программы | Цели программы:  - повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов;  - определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации.  Задачи программы:  - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения  -восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них  -обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям |
| Мероприятия программы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям муниципального образования Запорожское сельское поселение |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе с указанием источников финансирования | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2014 год 1705.0 тыс. рублей:  - средства бюджета муниципального образования – 1705.0 тыс. рублей;  - средства областного бюджета –   -тыс. рублей.  2015 год  - средства бюджета муниципального образования – 2308,7 тыс. рублей;  2016 год  - средства бюджета муниципального образования – 3100,0 тыс. рублей; |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Заместитель главы администрации МО Запорожское сельское поселение |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя | Шуткина Лилия Сергеевна – и.о. главы администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение, тел. (813) 79 66-319 |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Реализация Программы обеспечит:  - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них  - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них  - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий  Показатели социально-экономической эффективности:  - создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию |

1. **Характеристика муниципального образования Запорожское**

**сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети**

**и придомовой территории**

Муниципальное образование Запорожское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит с Громовским сельским поселением, и на западе с Сосновским сельским поселением, на востоке по береговой линии Ладожского озера, на юге –МО Всеволожский муниципальный район. По территории муниципального образования проходит2 региональные автомобильные дороги Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск, Ушково-Гравийная, Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Запорожское сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 25 км.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

1. **Цели и задачи Программы.**

Целями программы является:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

1. **Основные программные мероприятия и механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

1. **Финансирование Программы.**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2014 год 1705 тыс. рублей:

- средства бюджета муниципального образования – 1705 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –   нет .

2015 год

- средства бюджета муниципального образования – 2308,7 тыс. рублей;

2016 год

- средства бюджета муниципального образования – 3100,0 тыс. рублей;

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

1. **Оценка социально-экономической эффективности программы**

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Социально-экономическая (общественная) эффективность заключается в последствиях осуществления реконструкции и ремонта автомобильных дорог для населения и отраслей экономики.

Экологическая эффективность будет выражаться в уменьшении экологического ущерба воздействия автомобильного транспорта на окружающую природную среду при существующем положении и на перспективу в случае реализации программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства в пути следования.

Оценка эффективности программы проводится путём сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых показателей.

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог и придомовой территории, улучшение их технического состояния.

За 2014 гг. планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог:

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная до КОС в п. Запорожское

4. Ремонт придомовой территории ул. Советская д.13

7. Строительство автомобильной дороги пос. Луговое

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются по формам таблицы 1.

1. **Механизм управления и контроля за реализацией Программы.**

Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении Программы осуществляют администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

**Программные мероприятия**

**муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Запорожское сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2014-2016 годы» в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятий | | | | Затраты на 2014 год, руб. | | | | |
| Бюджет области, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб. | | Общее финансирование |
| ***1 раздел***  ***Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение»*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расчистка дорог от снега | | | 0 | | 500 | | 500 | |
|  | Итого по разделу1,1 | | |  | | 500,0 | | 500,0 | |
| 1.2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная до КОС | | |  | | 50 | | 50 | |
| 1.2.2 | Составление сметной документации на проектные работы. | | |  | | 360,0 | | 360,0 | |
| 1.2.3 | Софинансирование автодороги пос. Луговое | | |  | | 77,3 | | 77,3 | |
| 1.2.4 | Экспертиза автодороги пос.Луговое | | |  | | 214,0 | | 214,0 | |
| Итого по подразделу 1.2 | | | |  | | 701,3 | | 701,3 | |
| ***Итого по разделу 1*** | | | |  | | ***1201,3*** | | ***1201,3*** | |
| ***2 раздел***  ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение»*** | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Паспортизация дорог на территории МО Запорожское сельское поселение | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Паспортизация дорог местного значения |  | | | 503,7 | | | 503,70 |
| ***Итого по разделу 2*** | | |  | | | ***503,7*** | | | ***503,7*** |
| ***ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ*** | | |  | | | ***1705,0*** | | | ***1705,0*** |

-

**Таблица 1**

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

2. Выполнение плана мероприятий

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования  (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Таблица 2**

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог МО Запорожское сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | второй год реализации | третий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 7113,7 | 1705,0 | 2308,7 | 3100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7113,7 | 1705,0 | 2308,7 | 3300,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
| **по мероприятиям «Содержание автомобильных дорог»** | | | | | |
|  | Всего: | 1700 | 500 | 600 | 600 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1700 | 500 | 600 | 600 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| **по мероприятиям «Паспортизация дорог»** | | | | | |
|  | Всего: | 903,7 | 303,7 | 300 | 300 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 903,7 | 303,7 | 300 | 300 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
| **по мероприятиям «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | |
|  | Всего: | 4110,0 | 901,3 | 1208,7 | 2000 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4110,0 | 901,3 | 1208,7 | 2000 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| **по мероприятиям «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании**» | | | | | |
|  | Всего: | 400 |  | 200 | 200 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 400 |  | 200 | 200 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

**Таблица 3**

**План реализации**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог МО Запорожское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Содержание автомобильных дорог»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2016** | **1500** | **500** | **500** | **500** |
|  |  |  |  | **Федеральный бюджет-** |  |  |  |
|  |  |  |  | **Областной бюджет-** | **---** | **---** | **---** |
|  |  |  |  | **Местный бюджет-** | **500** | **500** | **500** |
|  |  |  |  | **Прочие источники** | **---** | **---** | **---** |
| * 1. «Расчистка дорог от снега» |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | **500** | **600** | **600** |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1,2 « Паспортизация дорог» |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет- | 303,7 | 300 | 300 |
|  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| **2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2016** | **3896,3** | **901,3** | **995** | **2000** |
|  |  |  |  | **Федеральный бюджет-** | **---** | **---** | **---** |
|  |  |  |  | **Областной бюджет-** |  | **---** | **---** |
|  |  |  |  | **Местный бюджет-** |  | 481,3 | 1500 |
|  |  |  |  | **Прочие источники** | **---** |  |  |
| 2.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения. |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- |  | 481,3 | 1500 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.2. Ремонт дворовой территории дома № 13 по ул. Советской |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | 513,7 | 500 |
|  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- |  | 513,7 | 500 |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»** |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | **1013,7** |  | **200** | **200** |
|  |  |  |  | **Федеральный бюджет-** |  | **---** | **---** |
|  |  |  |  | **Областной бюджет-** |  | **---** | **---** |
|  |  |  |  | **Местный бюджет-** |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  | **Прочие источники** | **---** | **---** | **---** |
| 3.1. Установка дорожных знаков в п. Запорожское,  П.Пятиречье,  п.Денисово |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**Таблица 4**

**Целевые показатели**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог МО Запорожское сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м.кв. |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | м.кв. |  |  |  |  |