Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09 февраля 2018 года № 53

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» за 2017 год |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 417 от 12.12.2016 г. (с изменениями, внесенными постановлением № 348 от 26.12.2017 г.) за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И.о.главы администрации А.Г.Подрезов

Е.А.Шишла

66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 09.02.2018 года № 53

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 г

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Шуткина Л.С.

пос.Запорожское

09.02.2018 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 417 от 12.12.2016г. (с изменениями, внесенными постановлением № 348 от 26.12.2017 г.)

Целью Программы является Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В качестве задач Программы определены:

- обслуживание уличного освещения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- прочие мероприятия по благоустройству.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Запорожское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2017 году за счет бюджета муниципального образования предусмотрено 5501,8 тысяч рублей, профинансировано в объеме 5353,9 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- обслуживание уличного освещения;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- окос травы;

- уборка ТБО;

- поставка новогодних мотивов;

- уборка территории привлекаемыми рабочими;

- проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды;

- уборка несанкционированных свалок.

По итогам 2017 года Программа выполнена на 97,3 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- техническое обслуживание сетей уличного обслуживания (м);

- объем ТБО (м³);

- площадь территории муниципального образования по санитарной очистке (м²);

- количество прочих мероприятий по благоустройству (шт.);

- количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха у воды (ед.).

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание уличного освещения | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Техническое обслуживание сетей уличного обслуживания | 2082,8 | 2075,7 | нет |
| 2 | Благоустройство и озеленение | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С.  . | Вывоз ТБО, подготовка мест массового отдыха у воды, покупка контейнеров ТБО | 2694,0 | 2564,7 | нет |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Санитарная очистка территории, прочее | 625,0 | 613,8 | нет |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Уборка несанкционированных свалок | 100,0 | 99,7 | нет |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | | | | | Исполнено за 2017 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | | исполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Обслуживание уличного освещения | Обслуживание уличного освещения | 2 082,8 |  |  | 2 082,8 |  | 2 075,7 |  |  | 2 075,7 |  | 99,7 |
| 2 | Благоустройство и озеленение | Благоустройство и озеленение | 2 694,0 |  |  | 2 694,0 |  | 2 564,7 |  |  | 2 564,7 |  | 95,2 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Прочие мероприятия по благоустройству | 625,0 |  |  | 625,0 |  | 613,8 |  |  | 613,8 |  | 98,2 |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды | Уборка несанкционированных свалок | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 99,7 |  |  | 99,7 |  | 99,7 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 5 501,8 |  |  | 5 501,8 |  | 5 353,9 |  |  | 5 353,9 |  | 97,3 |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | | |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **Техническое обслуживание сетей уличного освещения** | **м** | **15300** | **15300** | **15300** | **100** | **нет** |
| **2** | **Объем твердых бытовых отходов** | **м³** | **4202,0** | **3504** | **4493** | **128** | **нет** |
| **3** | **Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха у воды** | **ед.** | **2** | **2** | **2** | **100** |  |
| **4** | **Площадь территории муниципального образования по санитарной очистке** | **м²** | **463320** | **463320** | **463320** | **100** | **нет** |
| **5** | **Количество прочих мероприятий по благоустройству** | **шт** | **3** | **5** | **5** | **100** | **нет** |

1. Мероприятия «Обслуживание уличного освещения»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию уличного освещения (м):

Пфit 15300

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit 15300

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 99,7 %

St 99,7

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 99,7 % - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. объем ТБО (м³):

Пфit 4493

Рit = ------ = ------------= 1,3

Ппit 3504

1.2. по количеству (ед.)

Пфit 2

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 2

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1+1,3 х 100 = 115

M 2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht 115

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 120,8 %

St 95,2

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 115 % - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. «Прочие мероприятия»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по площади (м²):

Пфit 463320

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit 463320

1.2. по количеству (шт.)

Пфit 5

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 5

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1 2

Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 100

M 2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 101,8

St 98,2

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» составляет 101,8 - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв = (5 353 900/ 3 833 900)х 100% = 135,5

2820 2770

За 2017 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 135,5 %.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2017 – 2019 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении почти всех поставленных задач и целевых значений за 2017 год.

Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» будет продолжено в 2018 году.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

тел. (8-813-79) 66-319

эл.адрес: [zaporojskoe@mail.ru](mailto:zaporojskoe@mail.ru)

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_