Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09 февраля 2018 года № 54

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы» за 2017 год

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 416 от 12.12.2016 года (с изменениями, внесенными постановлениями № 56 от 20.03.2017 г., № 157 от 12.07.2017 г., № 347 от 26.12.2017 г.) за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И.о. главы администрации А.Г.Подрезов

Е.А.Шишла тел. 8 (813 79) 66 334

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 09 февраля 2018 года № 54

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 г

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Шуткина Л.С.

пос.Запорожское

09.02.2018 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017-2019 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 416 от 12.12.2016 года. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 56 от 20.03.2017 г., № 157 от 12.07.2017 г., № 347 от 26.12.2017 г.

Целью Программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- обеспечение населения природным газом;

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиями СНиП;

- обеспечение подачи бесперебойного теплоснабжения.

В качестве задач Программы определены:

- строительство распределительного газопровода пос.Пятиречье и пос.Запорожское;

- лабораторные исследования воды, лицензирование скважины;

- субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Запорожское сельское поселение и бюджет Ленинградской области.

В Программе на финансирование мероприятий в 2017 году предусмотрено 50389,2 тысячи рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования – 4 930,4 тысяч рублей,

- бюджета Ленинградской области – 45 458,8 тысяч рублей.

Профинансировано 19 319,3 тысяч рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования – 2 367,0 тысяч рублей;

- бюджета Ленинградской области – 16 952,3 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма** «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

**-** строительство по объектам:

* Распределительный газопровод пос. Запорожское;
* Распределительный газопровод пос.Пятиречье.

- проектно-изыскательские работы по объекту: Распределительный газопровод дер.Удальцово.

- строительный контроль по объектам:

* Распределительный газопровод пос. Запорожское;
* Распределительный газопровод пос.Пятиречье

- определение поставщика на право заключения муниципального контракта на строительство по объектам:

* Распределительный газопровод пос. Запорожское;
* Распределительный газопровод пос.Пятиречье.

**Подпрограмма** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

- лабораторные исследования воды;

- технологическое присоединение к сети скважин;

- ЗСО скважин.

**Подпрограмма** «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

- субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

По итогам 2017 года Программа выполнена на 38,3 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- строительство распределительного газопровода (% готовности объекта);

- Количество мероприятий по исследованию воды (ед.);

- Количество услуг, предоставляемых населению (ед.).

Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложение № 3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017-2019 ГОД»**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
|  | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | -Строительство газопровода в пос.Запорожское и Пятиречье  - ПИР газопровода дер.Удальцово | 49522,4 | 18477,1 | Окончание работ по муниципальным контрактам – 2018 год |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | - лабораторные исследования воды;  - ЗСО Скважин; -технологическое присоединение к сети арт.скважин; | 470,0 | 445,4 | нет |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | | | | | | |
|  | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Субсидия  на компенсацию затрат по муниципальной бане | 396,8 | 396,8 | нет |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017-2019 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | | | | | | Исполнено за 2017 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| *Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | Строительство и ПИР газопроводов;  Строительный контроль;  Экспертиза ПСД;  Проведение аукционов. | 49522,4 |  | | 45458,8 | 4063,6 |  | 18477,1 |  | 16952,3 | 1524,8 |  | 37,3 |
|  | **ИТОГО** |  | **49522,4** |  | | **45458,8** | **4063,6** |  | **18477,1** |  | **16952,3** | **1524,8** |  | **37,3** |
| *Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | - лабораторные исследования воды;  - ЗСО Скважин; - тех.присоединение арт.скважин. | 470,0 |  |  | | 470,0 |  | 445,4 |  |  | 445,4 |  | 94,8 |
|  | **ИТОГО** |  | **470,0** |  | |  | **470,0** |  | **445,4** |  |  | **445,4** |  | **94,8** |
| *Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Субсидия  на компенсацию затрат по муниципальной бане | 396,8 |  | |  | 396,8 |  | 396,8 |  |  | 396,8 |  | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **396,8** |  | |  | **396,8** |  | **396,8** |  |  | **396,8** |  | **100** |
|  | **ИТОГО поМП** |  | **50389,2** |  | | **45458,8** | **4930,4** |  | **19319,3** |  | **16952,3** | **2367,0** |  | **38,3** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | | |
| **1** | Строительство распределительного газопровода в пос. Запорожское, пос. Пятиречье | % исполнения | 0 | | 38 | 14 | **МК заключен 01.12.2017** |
| **Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»** | | | | | | | |
| **1** | Количество мероприятий по исследованию воды | ед | 0 | 3 | | 3 | **нет** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | | | | | | | |
| **1** | Количество услуг, предоставляемых населению | Ед. | 2 | | 1 | 1 |  |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2017 год:

1. Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Строительство распределительного газопровода (%):

Пфit 14

Рit = ------ = --- = 0,4

Ппit 38

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 0,4

Ht = ------- x 100 = ---- х 100 = 40

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 40

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 107 %

St 37,3

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Запорожское сельское поселение» составляет 107 % - реализация подпрограммы не в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов в связи со сроками заключения муниципальных контрактов.

2. Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. количество мероприятий по исследованию воды (ед):

Пфit 3

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 3

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 1

Ht = ------- x 100 = ---- х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 105,5 %

St 94,8

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Запорожское сельское поселение» составляет 105,5 % - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

1. Индекс результативности подпрограммы (%)

Пфit 1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1 1

Ht = ------- x 100 = --- х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв = (19 319 300 / 4 053 648) х 100% = 468 %

2820 2770

За 2017 год объем финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 468 %.

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы» будет продолжено в 2018 году.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_