Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09 февраля 2018 года № 55

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» за 2017 год |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 418 от 12.12.2016 года (с изменениями, внесенными постановлениями № 87 от 17.04.17 г., № 346 от 26.12.17 г.) за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И.о.главы администрации А.Г.Подрезов

Е.А.Шишла 66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 09 февраля 2018 года № 55

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 г

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

 «Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

Л.С.Шуткина

пос.Запорожское

09.02.2018 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОД»

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 418 от 12.12.2016 г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 87 от 17.04.2017 г., № 346 от 26.12.2017 г.

 Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения;

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования.

 В качестве задач Программы определены:

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно – эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, несоответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Основными задачами на 2017 год определено:

- строительный контроль и ремонт:

* участка дороги по ул. Луговая от дома № 1 до дома № 7 в п.Запорожское;

- содержание дорог местного значения;

- реконструкция автодороги «Подъезд к пос.Луговое» в пос. Луговое.

 Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2017 г. – 90005,3 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 15942,0 тысяч рублей;

- средства областного бюджета – 68370,6 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 4052,8тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 3226,2 тысяч рублей.

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

 В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Содержание дорог:

- снегоочистка специализированной техникой дорог местного значения.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

3. Строительный контроль.

4. Технологическое присоединение к сети автодороги.

 По итогам 2017 года Программа выполнена на 4 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

 Информация об использовании финансовых средств за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- содержание автомобильных дорог (м);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог(м²);

- Реконструкция автомобильных дорог (% готовности).

Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты, тыс. рублей | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Снегоочистка специализированной техникой муниципальных дорог | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Снегоочистка специализированной техникой | 700,0 | 510,9 | В 2017 году заключен МК со сроком выполнения 2018 года |
| 2 | Строительный контроль, проверка сметной документации | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Строительный контроль | 93,8 | 93,8 | нет |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2844,4 | 2567,1 | Дорожный фонд поступил не в полном объеме |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Технологическое присоединение к сети объекта | 86367,1 | 54,4 | Проведение аукциона приостановлено по решению УФАС |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Содержание автомобильных дорог** |  | **700,0** |  |  | **700,0** |  | **510,9** |  |  | **510,9** |  | **73** |
| 1.1. |  | Снегоочистка спец. техникой, подсыпка и выравнивание дорог местного значения | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 510,9 |  |  | 510,9 |  | 73 |
| **2.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования** |  | **2938,2** |  | **1639,9** | **1298,3** |  | **2660,9**  |  | **1639,9** | **1021,0** |  | **91** |
| 2.1. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 2844,4 |  | 1639,9 | 1204,5 |  | 2567,1 |  | 1639,9 | 927,2 |  | 90 |
| 2.2. |  | Строительный контроль, проверка сметной документации  | 93,8 |  |  | 93,8 |  | 93,8 |  |  | 93,8 |  | 100 |
| 3. | **Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования** |  | **86367,1** | **15942,0** | **68370,6** | **2054,5** |  | **54,4** |  |  | **54,4** |  | **0,06** |
| 3.1 |  | Реконструкция автомобильной дороги | 86312,6 | 15942,0 | 68370,6 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Технологическое присоединение к сети объекта | 54,5 |  |  | 54,5 |  | 54,4 |  |  | 54,4 |  | 100 |
|  | **ИТОГО**  |  | **90005,3** | **15942,0** | **70010,5** | **4052,8** |  | **3226,2** |  | **1639,9** | **1586,3** |  | **4** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог (уборка снега)** | **м** | **65691** | **65691** | **65691** | **нет** |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **м²** | **4759,4** | **1487,5** | **1487,5** | **нет** |
| **3** | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт** | **км** | **1,065** | **0,425** | **0,425** | **нет** |
| **4** | **Реконструкция автомобильной дороги** | **%** |  | **100** | **0** |  |

Оценка результативности реализации Программы за 2017 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог (уборка снега) (м):

 Пфit 65691

 Рit = ------ = ------------ = 1

 Ппit 65691

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

 Пфit 1487,5

 Рit = ------ = ----------- = 1

 Ппit 1487,5

1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км):

 Пфit 0,425

 Рit = ------ = --------- =1

 Ппit 0,425

1.4. Реконструкция автомобильной дороги

 Пфit 0

 Рit = ------ = --------- =0

 Ппit 100

2. Интегральная оценка результативности Программы:

 m

 SUM Рit

 1 3

 Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 75

 M 4

3. Эффективность реализации Программы:

 Ht 75

 Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 1875 %

 St 4

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в 2017 году составила 1875 %, что не в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и запланированной эффективности реализации Программы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (О2 О1 ) х 100%, где:

 Ч2 : Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв должен быть не менее 1%

Кфв = (6374017/ 3226200) х 100% = 201,2

 2770 2820

За 2017 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 201,2 %.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2017 – 2019 годы.

 Финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» будет продолжено в 2018 году.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_