Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 30 марта 2016 года № 23 - р

О проведении месячника по благоустройству

территории МО Запорожское сельское поселение.

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Запорожское сельское поселение, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и посадке зеленых насаждений по месту жительства, и на основании распоряжения администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 143-р от 25.03.2015 года:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Запорожское сельское поселение с 08 апреля по 08 мая 2016 года.

2. Создать штаб по благоустройству муниципального образования Запорожское сельское поселение (приложение №1).

3. Утвердить план работы по благоустройству населенных пунктов МО Запорожское сельское поселение (приложение 2).

4. Закрепить за учреждениями и организациями территории, подлежащие уборке (приложение № 3).

5. Еженедельно по пятницам с 14 до 16 часов организовывать и проводить субботники по благоустройству населенных пунктов и придомовых территорий с привлечением граждан.

6. Рекомендовать директору ООО УК «ДОМ»:

6.1. Организовать выход специалиста для контроля за ходом работ по благоустройству.

6.2. Провести широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предприятий и предпринимателей к участию в работах по благоустройству.

7. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шуткину Л.С.

Глава администрации В.В. Лестникова

Исполнила: Л. Шуткина, 8(81379) 66-319

Разослано: дело – 1, ЗАО «ПЗ Гражданский» -1, ООО УК «Оазис» -1, ООО УК «ДОМ» -1, школа-1, д/сад -1, ФАП – 1, почта -1, предприниматели – 9, ФГУ «Сосновское ГООХ» - 1, прокуратура – 1.

Приложение 1

к распоряжению администрации МО

Запорожское сельское поселение

от 30 марта 2016 года № 23-р.

# С О С Т А В

штаба по благоустройству Запорожского сельского поселения

Шуткина Л. С. – **председатель штаба,** зам. главы администрации

МО Запорожское сельское поселение

Болотова И. Ю. – **зам. председателя,** специалист администрации

Царева Н. В. - начальник производства ООО УК «ДОМ»

Шишла Е. А. - начальник сектора экономики и финансов

Кузьмина Е.В. - директор МУК «Запорожское клубное объединение»

Полякова Н.Г. - зам. ген. директора по общим вопросам

ЗАО ПЗ «Гражданский»

Гогина З.Г. - пенсионерка

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации МО

Запорожское сельское поселение

от 30 марта 2016 года № 23-р.

(Приложение 2)

**План работы по благоустройству территории**

**МО Запорожское сельское поселение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Содержание мероприятий* | *Срок исполнения* | *Ответств. за исполнение* |
| 1 | Создание штаба по благоустройству | Апрель 2016 | Шуткина Л. |
| 2 | Организация месячника по уборке территорий поселения | 15 апреля – 13 мая 2016 г. | Шуткина Л. |
| 3 | Подготовка братского захоронения к празднику 9 мая:  Уборка территории, санитарная чистка памятных плит | С 25 апреля по 8 мая 2016 г. | Болотова И. |
| 4 | Заседания штаба по благоустройству населенных пунктов | 4 раза в месяц | Шуткина Л. |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок | Апрель-октябрь 2016 г. | Болотова И. |
| 6 | Частичный ремонт и покраска детских конструкций | Май-июнь 2016 г. | Болотова И. |
| 7 | Подновление разметок стоянок автомашин по ул. Советской п. Запорожское | Май 2016 г. | Болотова И. |
| 8 | Чистка автоматизированной щеткой улиц и площадей | Апреля-сентябрь 2016 г | Болотова И. |
| 9 | Благоустройство территории у здания администрации: оформление цветников | Май-июнь 2016 г. | Болотова И. |
| 10 | Благоустройство площадок перед соц. объектами: ДК, ФАП, Оазис, школа, д/с  - оформление цветников, клумб | Май 2016 г. | Кузьмина Е.  Царева Н. |
| 11 | Очистка берега реки Вьюн от мусора | Май, июнь 2016 | Болотова И. |
| 12 | Организация и проведение конкурсов на лучшее подсобное хозяйство, лучший двор, лучший подъезд и т.д. | июль 2016 г. | Кузьмина Е. |
| 13 | Организация работ по благоустройству (покос травы, озеленение, высадка цветов, деревьев, кустарников). | В течении летнее – осеннего периода 2016 г. | Шуткина Л. |
| 14 | Подготовка мест отдыха граждан, мест для купания граждан к летнему периоду | Май 2016 г. | Шуткина Л. |
| 15 | Подсыпка и выравнивание дорог общего пользования местного значения населенных пунктов поселения. | Май - август 2016 г. | Шуткина Л. |
| 16 | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Стахановской д. Удальцово | Май-июнь 2016 г. | Шуткина Л. |
| 17 | Установка конструкции детской площадки и ее ограждение в п. Запорожское | Май-июнь 2016 г. | Шуткина Л. |
| 18 | Благоустройство территории клуба п. Пятиречье | Май-июнь 2016 г. | Шуткина Л. |
| 19 | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Центральной и Школьной п. Пятиречье | Май-июнь 2016 г. | Шуткина Л. |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации МО

Запорожское сельское поселение

от 30 марта 2016 года № 23-р.

(Приложение 3)

# С П И С О К

Закрепленных за учреждениями и организациями территории, подлежащей уборке по МО Запорожское сельское поселение

1. Запорожский ДК (ответственный Кузьмина Е.В.) - прилегающая территория и десять метров по фасадной части, выходящей на сторону дороги;

2. Запорожская средняя школа (ответственная Сайгина А.В.) – прилегающая территория и десять метров от ограждения по периметру, стадион и пять метров от стадиона по периметру;

3. Детский сад (ответственная Полиенко Е.Н.) – прилегающая территория и десять метров от ограждения по периметру;

4. ЗАО ПЗ «Гражданский» (ответственная Полякова Н.Г.) - производственная зона и десять метров от границы отвода и по фасадной части, выходящей на сторону дороги;

5. Магазины (ответственные: Беркутова О.А., Волкова Т.В., Пауков А.А., Селимова В.Г., Григорьева Т.И., Ющагина Е.М., Попова М.Х., Македонская М.) - границы отвода под благоустройство и пять метров от границы отвода под благоустройство, по фасадной части, выходящей на сторону дороги – до середины проезжей части;

1. Владельцы индивидуальных застроек – прилегающая территория и на расстоянии десять метров от ограждения по периметру, а по фасадной части выходящей на сторону дороги – до середины проездной части;

7. ООО УК «ОАЗИС» (ответственная Легостаева Н.Н.) – производственная зона и десять метров от ограждения по периметру;

8. Здание администрации МО Запорожское сельское поселение (ответственная Шуткина Л.С.) - прилегающая территория и десять метров от здания по периметру.