Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29 марта 2017 года № 27- р

«О проведении месячника по благоустройству на

территории МО Запорожское сельское поселение»

 В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Запорожское сельское поселение, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и посадке зеленых насаждений по месту жительства, и на основании распоряжения администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 123-р от 23.03.2017 года:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Запорожское сельское поселение с 03 апреля по 10 мая 2017 года.

2. Создать штаб по благоустройству муниципального образования Запорожское сельское поселение (приложение №1).

3. Утвердить план работы по благоустройству населенных пунктов МО Запорожское сельское поселение (приложение 2).

4. Закрепить за учреждениями и организациями территории, подлежащие уборке (приложение № 3).

 5. Еженедельно по пятницам с 14 до 16 часов организовывать и проводить субботники по благоустройству населенных пунктов и придомовых территорий с привлечением граждан.

6. Рекомендовать директору ООО УК «ДОМ»:

6.1. Организовать выход специалиста для контроля за ходом работ по благоустройству.

6.2. Провести широкую разъяснительную работу по привлечению населения к участию в работах по благоустройству.

7. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте «Информационного агентства «Областные Вести» (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (без приложений) и разместить на официальном сайте поселения <http://zaporojskoe.spblenobl.ru/> (с приложениями)

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Максимову О.Ю.

Глава администрации А.В. Гапоненков

Исполнила: О.Ю. Максимова, 8(81379) 66-319

Разослано: дело – 1, ОКХ – 1, АО «ПЗ Гражданский» -1, ООО УК «Оазис» -1, ООО УК «ДОМ» -1, школа-1, д/сад -1, ФАП – 1, почта -1, предприниматели – 11, ФГУ «Сосновское ГООХ» - 1, прокуратура – 1.

Приложение 1

к распоряжению администрации МО

Запорожское сельское поселение

от 30 марта 2017 года № -р.

# С О С Т А В

штаба по благоустройству Запорожского сельского поселения

Максимова О.Ю. – **председатель штаба,** зам. главы администрации

 МО Запорожское сельское поселение

Болотова И. Ю. – **зам. председателя,** вед. специалист администрации

Балунова О. - начальник производства ООО УК «ДОМ»

Шишла Е. А. - начальник сектора экономики и финансов

Кузьмина Е.В. - директор МУК «Запорожское клубное объединение»

Полякова Н.Г. - зам. ген. директора по общим вопросам

 АО ПЗ «Гражданский»

Колесникова Е.И. - староста п. Денисово

Ратнер М.И. - староста п. Запорожское

Кирьянов О.В. - староста п. Пятиречье

Штыхин Н.И. - староста п. Удальцово

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации МО

Запорожское сельское поселение

от 29 марта 2017 года № 27-р.

(Приложение 2)

**План работы по благоустройству территории**

**МО Запорожское сельское поселение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Содержание мероприятий* | *Срок исполнения* | *Ответств. за исполнение* |
| 1 | Заседания штаба по благоустройству населенных пунктов | 4 раза в месяц до окончания месячника, 2 раза в месяц в течении летнего сезона | Максимова О.Ю. |
| 2 | Организация месячника по уборке территории поселения | 3 апреля – 10 мая  |  Максимова О.Ю. |
| 3 | Подготовка братского захоронения к празднику 9 мая:Уборка территории, санитарная чистка памятных плит | С 25 апреля по 8 мая  | Болотова И.  |
| 4 | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Ленинградской. | апрель | Максимова О.Ю. |
| 5 | Организация уборки несанкционированных свалок | Апрель-октябрь  | Максимова О.Ю. |
| 6 | Организация частичного ремонта и покраска детских конструкций | Май-июнь г. | Балунова О.  |
| 7 | Подновление разметок стоянок автомашин по ул. Советской п. Запорожское | Май  | Максимова О.Ю. |
| 8 | Чистка автоматизированной щеткой улиц и площадей  | Апреля-сентябрь  | Максимова О.Ю. |
| 9 | Благоустройство территории у здания администрации: оформление цветников  | Май-июнь г. | Шишла Е.А.  |
| 10 | Благоустройство площадок перед соц. объектами: ДК, ФАП, школа, д/с - оформление цветников, клумб | Май  | Кузьмина Е. Балунова О. |
| 11 | Очистка берега реки Вьюн от мусора | Май- июнь  | Болотова И.  |
| 12 | Организация и проведение конкурсов на лучшее подсобное хозяйство, лучший двор, лучший подъезд и т.д. | июль  | Кузьмина Е.  |
| 13 | Работы по благоустройству (покос травы, озеленение: высадка цветов, деревьев, кустарников). | В течении летнего периода  | Максимова О.Ю., старосты |
| 14 |  Подготовка мест отдыха граждан, мест для купания граждан к летнему периоду | Май  |  Максимова О.Ю. |
| 15 | Подсыпка и выравнивание дорог общего пользования местного значения населенных пунктов поселения. | июнь - сентябрь | Максимова О.Ю. |
| 16 | Благоустройство очищенной от кустарника полосы вдоль дороги по ул. Ленинградской. | май-июнь  | Максимова О.Ю. |
| 17 | Ремонт и покраска скамеек у Дома культуры п. Запорожское | Май-июнь  | Кузьмина Е. |
|  18 | Ремонт и покраска скамеек на дворовой территории МКД п. Запорожское | Май-июнь 2 г. | Балунова О. |
| 19 | Покраска металлоконструкций уличных сушилок для белья. | Май-июнь 2016 г. | Балунова О. |
| 20 | Ремонт ограждения кладбища | июнь | Максимова О.Ю. |
| 21 | Обрезка и формирование кустарников на внутридомовых территориях. Уборка сухостоя | июнь | Балунова О. |
| 22 | Ремонт подпорной стенки ДК | Июнь-август | Кузьмина Е.В. |

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации МО

Запорожское сельское поселение

от 29 марта 2017 года № 27-р.

(Приложение 3)

# С П И С О К

Закрепленных за учреждениями и организациями территории, подлежащей уборке по МО Запорожское сельское поселение

1. Запорожский ДК (ответственный Кузьмина Е.В.) - прилегающая территория и десять метров по фасадной части, выходящей на сторону дороги;

2. Запорожская средняя школа (ответственная Сайгина А.В.) – прилегающая территория и десять метров от ограждения по периметру, стадион и пять метров от стадиона по периметру;

3. Детский сад (ответственная Полиенко Е.Н.) – прилегающая территория и десять метров от ограждения по периметру;

4. АО ПЗ «Гражданский» (ответственная Полякова Н.Г.) - производственная зона и десять метров от границы отвода и по фасадной части, выходящей на сторону дороги;

5. Магазины (ответственные: Беркутова О.А., Волкова Т.В., Пауков А.А., Селимова В.Г., Григорьева Т.И., Ющагина Е.М., Попова М.Х., Македонская М., Дементьев Р.В., Киселёв И.В., Усманова Т.А., Лисенкова Г.И.) - границы отвода под благоустройство и пять метров от границы отвода под благоустройство, по фасадной части, выходящей на сторону дороги – до середины проезжей части;

6. Владельцы индивидуальных застроек – прилегающая территория и на расстоянии десять метров от ограждения по периметру, а по фасадной части выходящей на сторону дороги – до середины проездной части;

7. ООО УК «ОАЗИС» (ответственная Легостаева Н.Н.) – производственная зона и десять метров от ограждения по периметру;

8. Здание администрации МО Запорожское сельское поселение (ответственная Шишла Е.А.) - прилегающая территория и десять метров от здания по периметру.