СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Запорожское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

От 07 сентября 2011 года 			  № 48

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральным законом,  руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Запорожское сельское поселение, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры в  муниципальном образовании Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2016 годы

(Приложение 1).

2.  Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию «по промышленности, строительству, связи и ЖКХ» Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области    ( председатель – В.И. Беркутов)

Глава муниципального образования				П.А Степанов

Исполнила: Л. Шуткина, 66-319

Разослано: дело - 2, прокуратура – 1

Утверждена

решением Совета депутатов

МО  Запорожское сельское поселение

№ 48  от  07.09.2011г.

Муниципальная программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение

на 2012-2016 годы

2011 год

Раздел 1.  Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы.

1.1.	Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-
целевой проработки проблемы.

Одним из приоритетов сферы деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность предприятий ЖКХ характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Важнейшей из причин возникновения этих проблем является высокий уровень износа
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость,
возникшие вследствие необеспеченности реальных финансовых потребностей жилищно-
коммунального комплекса, что приводит к низкому качеству предоставления
коммунальных услуг. Уровень износа жилищно-коммунальной инфраструктуры МО
Запорожское сельское поселение составляет более 75%.

Планово-предупредительный ремонт внутренних сетей и оборудования зданий практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в среднем в 2-3 раза выше. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Ветхое состояние внутренних тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2012-2016 годы предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, а именно повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективности и надежности работы систем энерго-, водоснабжения и канализации.

1.2.	Цели программы, основные задачи и мероприятия программы.

Цель программы:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- снижение нерациональных затрат.

Задачи программы:

- Снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

- Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

Мероприятия программы:

Ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры с применением современных технологий и материалов. Приоритет по реализации данной программы делается на ремонт и строительство следующих объектов коммунальной инфраструктуры:

-	строительство канализационных очистных сооружений;

-строительство  водоочистных сооружений;

- строительство водозабора из подземных источников (с устройством водонапорной башни);

- реконструкция централизованной системы водоснабжения пос. Запорожское;

- строительство водопроводных сетей пос. Запорожское;

- строительство водопроводных сетей пос.  Денисово;

- ремонт водонапорной башни пос. Денисово;

- реконструкция котельной с переводом на  газовый модуль;

- установка дизельной электростанции в котельной  пос. Запорожское.

- строительство сетей горячего водоснабжения пос. Запорожское;

- реконструкция водонапорной башни и скважины водозабора в пос. Пятиречье.

В результате должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение надежности эксплуатации, эффективное использование природных ресурсов, повышение качества предоставления коммунальных услуг.

1.3. Сроки реализации программы:

Срок реализации программы 2012 – 2016 годы.

Раздел 2.  Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники

финансирования)

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией МО  Запорожское сельское поселение.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 203300,0 тыс. руб.  (Приложение 2).

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- бюджетные средства всех уровней;

- внебюджетные средства (инвестиции)

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться администрацией МО  Запорожское сельское поселение.

2.2. Планируемые показатели выполнения программы

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в которых планируется проведение ремонта – 4 шт., строительство –  7 шт., в том числе по годам реализации программы:

2012 --2013 годы – 6

2013 - 2014 годы – 3

2014 – 2015 годы – 3

2015– 2016 годы – 1

Раздел 3  Состав, функции и полномочия участников программы.

3.1.	Участники программы:

- бюджетные средства всех уровней.

3.2.	Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций
между участниками программы определяются в соответствии со статьями Федерального
закона № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3.3.	Формы взаимодействия между участниками реализации программы определяются в
соответствии со статьями Федерального закона №  210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Раздел 4  Приложения.

1. Паспорт муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2012-2016 годы.

2.План реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение  на 2012-2016 годы.

Приложение № 1

Паспорт

муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в муниципальном образовании  Запорожское сельское поселение

на 2012-2016 годы

| Полное наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2012-2016 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Период реализации программы | 2012-2016 годы |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Основной целью программы является создание безопасных благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, модернизация коммунальной инфраструктуры. Задачи программы: 1. Разработка проектной документации для реконструкции, ремонта, строительства объектов коммунальной инфраструктура МО Запорожское сельское поселение. 2. Составление программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Привлечение и адресное аккумулирование бюджетных и внебюджетных средств. 4. Проведение реконструкции, ремонта, строительства объектов коммунальной инфраструктура МО Запорожское сельское поселение. |
| Объём и источник финансирования программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 203 300 тыс. руб. в ценах 2010 года, в т.ч.: 2012 год – 31 800,0 тыс. руб., 2013 год – 84 200,0 тыс. руб., 2014 год – 70 800,0 тыс. руб., 2015 год – 14 500,0 тыс. руб., 2016 год – 2 000,0 тыс. руб., Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. |
| Планируемые показатели выполнения программы | По годам: 2012 --2013 годы – 6 2013 - 2014 годы – 3 2014 – 2015 годы – 3 2015– 2016 годы – 1 |
| Заказчик программы | Администрация МО Запорожское сельское поселение |
| Представитель заказчика программы | Глава администрации МО Запорожское сельское поселение |
| Основной исполнитель и участники программы | Основной исполнитель: Администрация МО Запорожское сельское поселение Участники программы: - управляющая компания. |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя представителя заказчика программы | Глава администрации МО Запорожское сельское поселение Лестникова Валентина Владимировна Тел.: 8(813) 79 66–319 |
| Система организации контроля за выполнением программы | Комитет по ЭК и ЖКХ Ленинградской области Администрация МО Запорожское сельское поселение |

Приложение № 2

План реализации мероприятий

программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры

в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение

на 2012-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | строительство канализационных очистных сооружений | 2012-2013 | 110 000,0 |
| 2. | строительство водоочистных сооружений | 2013-2014 | 11 000,0 |
| 3. | строительство водозабора из подземных источников (с устройством водонапорной башни); | 2012-2013 | 7 500,0 |
| 4 | реконструкция централизованной системы водоснабжения пос. Запорожское | 2012-2014 | 17 500,0 |
| 5 | строительство водопроводных сетей пос. Запорожское | 2012-2013 | 27 500,0 |
| 6 | реконструкция водонапорной башни пос. Пятиречье | 2012-2013 | 3500,0 |
| 7 | строительство сетей горячего водоснабжения пос. Запорожское | 2013-2014 | 5 000,0 |
| 8 | строительство водопроводных сетей пос. Денисово | 2014-2015 | 12 500,0 |
| 9 | ремонт водонапорной башни пос. Денисово | 2014-2015 | 3 000,0 |
| 10 | реконструкция котельной с переводом на газовый модуль | 2015 | 5 000,0 |
| 11 | установка дизельной электростанции в котельной пос. Запорожское | 2014 | 800,0 |

ИТОГО:										203 300,0 тыс. руб.

# Text boxes

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры в  муниципальном образовании Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2016 годы