**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)\*** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство уличного освещения по ул. Луговая, Хвойная, Заречная, пер.Летний, микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 2», «Южный – 3» в пос. Запорожское:  Установка светильников, Замена проводов СИП, установка опор. | 49 шт  3680 м  6 шт | 0 шт  0 м  0 шт | 1164000,00 | 1064000,00 | 60000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064000,00 |
| **Итого** |  |  | 1164000,00 | 1064000,00 | 60000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о.главы администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» | | | | | |
| 1. | Устройство уличного освещения по ул.Луговая, Хвойная, Заречная, пер.Летний, микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 2», «Южный – 3» в пос. Запорожское |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | II-III квартал 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципального контракта | Проверка сметной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству уличного освещения в пос. Запорожское | август 2018 года | Подрядная организация | Устройство уличного освещения в пос.Запорожское | В соответствии со сроками |
| 2. | Приемка объекта по устройству уличного освещения по ул.Луговая, Хвойная, Заречная, пер.Летний, микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 2», «Южный – 3» в пос. Запорожское в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акт выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Отчет по освоению объемов и целевых показателей | Отчет предоставлен 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | III-IV квартал 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование денежных средств | Не проводилась |