ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | 3 шт. | 3 шт. | 191 100,21 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,0 | 181 233,29 | 191 100,21 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,0 | 191 100,21 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,0 | 0,0 |
| Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 2580,105 м. | 2580,105 м. | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 847 566,71 | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1084000,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,0 | 1 028 800,00 | 1084000,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,0 | 191 100,21 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о. главы администрации муниципального образования ___________ _____А.Г.Подрезов____ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ __Е.А.Шишла______ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____Е.А.Шишла 8 813 79 66 334________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| 1. | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 01 от 14.08.2019 МК № 02 от 14.08.2019 МК № 03 от 14.08.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 4 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 № 1 от 21.08.2019 г. КС-2 № 2 от 21.08.2019 г. КС-2 № 3 от 21.08.2019 г. |
| 2. | Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2- 3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 07 от 11.06.2019 МК № 08 от 11.06.2019 |
| 2.2. | Выполнение работ по установке опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный – I», «Южный – II», «Южный – III», ул. Луговая, ул. Хвойная и пер. Летний пос. Запорожское. | Выполнены работы по установке опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 № 1 от 21.06.2019 г. КС-2 № 1;2 от 20.06.2019 г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт приемки законченных работ по обустройству и устройству | Произведена приемка и оплата работ по актам приемки работ КС-2 № 1 от 21.06.2019 г. КС-2 № 1;2 от 20.06.2019 г.; КС-2 № 1 от 21.08.2019 г. КС-2 № 2 от 21.08.2019 г. КС-2 № 3 от 21.08.2019 г. п/п №776, 777, 799, 800 от 06.08.2019 № 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 от 22.10.2019 №1097 от 28.10.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Мониторинг освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Наиболее эффективное использование средств | Дополнительное соглашение № 1 от 10.06.2019 г., № 2 от 11.09.2019 г. |