ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | 3 шт. | 0 | 191 100,21 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 2580,105 м. | 2580,105 м. | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 847 566,71 | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 0 | 1084000,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,0 | 847 566,71 | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 892 899,79 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о. главы администрации муниципального образования ___________ _____А.Г.Подрезов____ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ __Е.А.Шишла______ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____Е.А.Шишла 8 813 79 66 334________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| 1. | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 01 от 14.08.2019 МК № 02 от 14.08.2019 МК № 03 от 14.08.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 4 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 № 1 от 21.08.2019 г. КС-2 № 2 от 21.08.2019 г. КС-2 № 3 от 21.08.2019 г. |
| 2. | Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2- 3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 07 от 11.06.2019 МК № 08 от 11.06.2019 |
| 2.2. | Выполнение работ по установке опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный – I», «Южный – II», «Южный – III», ул. Луговая, ул. Хвойная и пер. Летний пос. Запорожское. | Выполнены работы по установке опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 № 1 от 21.06.2019 г. КС-2 № 1;2 от 20.06.2019 г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Акт приемки законченных работ по обустройству и устройству | Произведена приемка и оплата работ по актам приемки работ КС-2 № 1 от 21.06.2019 г. КС-2 № 1;2 от 20.06.2019 г.; п/п №776, 777, 799, 800 от 06.08.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Мониторинг освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | Наиболее эффективное использование средств | Дополнительное соглашение № 1 от 10.06.2019 г., № 2 от 11.09.2019 г. |
| КАССОВЫЙ ПЛАН ПО 3-ОЗ НА 2019 ГОД |  |
| № п\п муниципальных образований | № п\п проектов, количество проектов | муниципальное образование | административный центр | субсидия, руб. | срок оплаты по соглашению | уточнение сроков оплаты указывать конкретный месяц!!!! |
|  | 24 | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |
| 150 |  | 1. Громовское сельское поселение | Громово, поселок | 1 028 800,00 | не позднее 30 августа |  |
|  | 1 | Ремонт внутренних поселковых грунтовых дорог в пос. Громово | 390 000,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в пос. Громово | 638 800,00 |  |  |
| 151 |  | 2. Запорожское сельское поселение | Запорожское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря | Август |
|  | 1 | Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 847 566,71 |  | Август |
|  | 2 | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ и около кладбищ) | 181 233,29 |  | Октябрь |
| 152 |  | 3. Красноозерное сельское поселение | Красноозерное, деревня | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт и установка опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное | 422 100,00 |  |  |
|  | 2 | Обустройство тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное | 606 700,00 |  |  |
| 153 |  | 4. Кузнечнинское городское поселение | Кузнечное, городской поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д.№10А в г.п.Кузнечное | 342 900,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д.№1 в г.п.Кузнечное | 685 900,00 |  |  |
| 154 |  | 5. Ларионовское сельское поселение | Ларионово, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Обустройство пожарного пирса с разворотной площадкой пос. Ларионово | 1 028 800,00 |  |  |
| 155 |  | 6. Мельниковское сельское поселение | Мельниково, поселок | 1 028 800,00 | до 1 декабря |  |
|  | 1 | Установка опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК пос. Мельниково | 578 800,00 |  |  |
|  | 2 | Приобретение и установка скамеек, урн, информационных щитов ул. Калинина в пос. Мельниково | 450 000,00 |  |  |
| 156 |  | 7. Мичуринское сельское поселение | Мичуринское, поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Комплексное обустройство пер. Озерный (установка детской площадки и закупка скамеек) в пос. Мичуринское | 411 300,00 |  |  |
|  | 2 | Организация уличного освещения в пер. Почтовый и пер. Финский с обустройством прилегающей пешеходной зоны (установка светильников, замена СИП, отсыпка прилегающей пешеходной зоны) в пос. Мичуринское | 617 500,00 |  |  |
| 157 |  | 8. Петровское сельское поселение | Петровское, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское | 668 160,00 |  |  |
|  | 2 | Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское | 360 640,00 |  |  |
| 158 |  | 9. Плодовское сельское поселение | Плодовое, поселок | 1 028 800,00 | август |  |
|  | 1 | Устройство тротуара от д.№2 до школы по ул. Центральной пос. Плодовское | 1 028 800,00 |  |  |
| 159 |  | 10. Приозерское городское поселение | Приозерск, город | 2 057 600,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Ремонт тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерск | 899 000,00 |  |  |
|  | 2 | Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г. Приозерск | 1 158 600,00 |  |  |
| 160 |  | 11. Раздольевское сельское поселение | Раздолье, деревня | 1 028 800,00 | не позднее ноября |  |
|  | 1 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Урожайная (от детского сада №19 в сторону комплекса АО "ПЗ"Раздолье") в дер. Раздолье | 1 028 800,00 |  |  |
| 161 |  | 12. Ромашкинское сельское поселение | Ромашки, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Восстановление профиля дороги по ул. Советская пос. Ромашки | 1 028 800,00 |  |  |
| 162 |  | 13.Севастьяновское сельское поселение | Севастьяново, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Установка гидрантов на ул. Озерная и ул. Новая в пос. Севастьяново | 268 800,00 |  |  |
|  | 2 | Установка опор и замена светильников на светодиодные на ул. Степаняна, ул. Шоссейная, ул. Озерная в пос. Севастьяново | 760 000,00 |  |  |
| 163 |  | 14. Сосновское сельское поселение | Сосново, поселок | 1 028 800,00 | не позднее декабря |  |
|  | 1 | Замена опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново | 745 596,00 |  | декабрь 2019 года |
|  | 2 | Изготовление, постановление, установка, детского игрового оборудования: игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир), ограждение детской площадки, газонное ограждение в пос. Сосново | 283 204,00 |  | декабрь 2019 года |