ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неиспользованный остаток межбюджетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образования * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,00 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,00 | 181 233,29 | 9 866,92 | 0,00 | 0,00 | ООО «УК «ДОМ» | № 01 от 14.08.19 | Обустройство контейнерной площадки в пос.Запорожское на территории старого кладбища | 81003,00 | 81003,00 | КС-2 № 1 от 21.08.2019 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 02 от 14.08.19 | Обустройство контейнерной площадки в пос.Запорожское на территории нового кладбища | 38679,00 | 38679,00 | КС-2 № 2 от 21.08.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 03 от 14.08.19 | Обустройство контейнерной площадки в пос.Запорожское (ГЛОХ) | 71418,21 | 71418,21 | КС-2 № 3 от 21.08.2019 |  |
| Установка опор и светильников уличного освещения микрорайонов "Южный-1, Южный-2, Южный-3, ул. Луговая, ул. Хвойная, пер. Летний в пос. Запорожское | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,00 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,00 | 847 566,71 | 45 333,08 | 0,00 | 0,00 | ООО «Профэлектрострой» | № 07 от 11.06.19 | Устройство уличного освещения ул.Луговая, ул.Хвойная и пер.Летний пос.Запорожское | 662391,62 | 662391,62 | КС-2 № 1;2 от 20.06.2019 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 08 от 11.06.19 | Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный-I», «Южный-II», «Южный-III» пос.Запорожское | 230508,17 | 230508,17 | КС-2 №1 от 21.06.2019 |  |
| Итого | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 1028800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1084000,00 | 1084000,00 |  | 100 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское (в ГЛОХ, около старого и нового кладбища) | шт. | 3 | 3 |
| 2 | Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 2» «Южный – 3», ул.Луговая, ул. Хвойная, пер.Летний, микрорайонов «Южный – 1», «Южный – 3» в пос. Запорожское | м | 2580,105 | 2580,105 |