Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

04 апреля 2016 года № 108

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 225 от 17.12.2013 г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 291 от 11.11.2014 г., № 374 от 30.12.2014 г., № 115 от 25.05.2015г., № 509 30.12.2015 г.) за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И.о. главы администрации Л.С.Шуткина

Е.А.Шишла

66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 04 апреля 2016 года № 108

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2015 г

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

Л.С.Шуткина

пос.Запорожское

04.04.2016 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 191 от 05.08.2015г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 309 от 08.12.2015г., № 310 от 08.12.2015г.

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения;

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования.

В качестве задач Программы определены:

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно – эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, несоответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Основными задачами на 2015 год определено:

- разработка дефектных ведомостей, утверждение и проверка локальных смет на ремонт:

* участка дороги по ул.Советская от дома №12 до дома №13 п.Запорожское;
* участка дороги по ул. Луговая от дома №47 от дома №51 в п.Запорожское;
* участка дороги по ул. Сосновая от дома №1 до дома №2 в п.Пятиречье;
* дворовой территории ул.Советская дом № 10 в п.Запорожское

- содержание дорог местного значения (расчистка от снега).

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2015 г. – 6 454,4 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 2 909,2 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 3 545,2 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 6 374,0 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2015 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2015 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Разработка дефектных ведомостей, утверждение и проверка локальных смет на ремонт автомобильных дорог и придомовых территорий;

2. Содержание дорог:

- снегоочистка специализированной техникой дорог местного значения;

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

4. Капитальный ремонт и ремонт придомовой территории.

По итогам 2015 года Программа выполнена на 98,8 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2015 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- содержание автомобильных дорог (м³);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог(м²);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км);

- количество кв. м. придомовой территории, в отношении которых произведен ремонт (м²).

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты, тыс. рублей | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Снегоочистка специализированной техникой муниципальных дорог | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Снегоочистка специализированной техникой | 470,1 | 470,1 | нет |
| 2 | Проверка локальных смет по ремонту дорог и придомовых территорий | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С.. | Проверка сметной документации. | 108,2 | 108,2 | нет |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | ремонт автомобильных дорог местного значения | 5 758,7 | 5 678,3 | Дорожный фонд поступил не в полном объеме |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С.. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 117,4 | 117,4 | нет |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2015 год | | | | | Исполнено за 2015 год | | | | | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Содержание автомобильных дорог** |  | **578,3** |  |  | **578,3** |  | **578,3** |  |  | **578,3** |  | **100** |
| 1.1. |  | Снегоочистка спец. техникой, подсыпка и выравнивание дорог местного значения | 470,1 |  |  | 470,1 |  | 470,1 |  |  | 470,1 |  | 100 |
| 1.2. |  | Проверка локальных смет по ремонту дорог и придомовых территорий | 108,2 |  |  | 108,2 |  | 108,2 |  |  | 108,2 |  | 100 |
| **2.** | **Капитальный ремонт** |  | **5876,1** |  | **2909,2** | **2966,9** |  | **5795,7** |  | **2909,2** | **2886,5** |  | **98,6** |
| 3.1. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5758,7 |  | 2803,5 | 2955,2 |  | 5 678,3 |  | 2803,5 | 2874,8 |  | 98,6 |
| 3.2. |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 117,4 |  | 105,7 | 11,7 |  | 117,4 |  | 105,7 | 11,7 |  | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **6 454,4** |  | **2 909,2** | **3 545,2** |  | **6 374,0** |  | **2 909,2** | **3 464,8** |  | **98,8** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог (уборка снега)** | **м³** | **158727** | **227933** | **227933** | **нет** |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **м²** |  | **3386** | **3386** | **нет** |
| **3** | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт** | **км** |  | **1,0** | **0,907** | **нет** |
| **4** | **Количество кв.м. придомовой территории, в отношении которых произведен ремонт** | **м²** |  | **300** | **300** | **нет** |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог (уборка снега) (м³):

Пфit 227933

Рit = ------ = ------------ = 1

Ппit 227933

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit 3386

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit 3386

1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км):

Пфit 0,907

Рit = ------ = --------- =0,9

Ппit 1

1.4. Количество кв.м. придомовой территории, в отношении которых произведен ремонт (м²):

Пфit 300

Рit = ------ = --------- =1

Ппit 300

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1 3,9

Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 97,5

M 4

3. Эффективность реализации Программы:

Ht 97,5

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 98,7 %

St 98,8

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составила 89,8%, что не в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и запланированной эффективности реализации Программы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (О2 О1 ) х 100%, где:

Ч2 : Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв должен быть не менее 1%

Кфв = (6374017/ 3453348)х 100% = 181,2

2770 2720

За 2015 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 181,2 %.

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и придомовой территории в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Запорожское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение Шуткина Л.С.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_