Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29 марта 2017 года № 69

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» за 2016 год |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 225 от 17.12.2013 г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 291 от 11.11.2014 г., № 374 от 30.12.2014 г., № 115 от 25.05.2015г., № 509 30.12.2015 г., № 101 от 04.04.2016 г., № 414 от 12.12.2016 г.) за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.В.Гапоненков

Е.А.Шишла 66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 29 марта 2017 года № 69

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 г

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

О.Ю.Максимова

пос.Запорожское

29.03.2017 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 225 от 17.12.2013 г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 291 от 11.11.2014 г., № 374 от 30.12.2014 г., № 115 от 25.05.2015г., № 509 30.12.2015 г., № 101 от 04.04.2016 г., № 414 от 12.12.2016 г

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения;

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования.

В качестве задач Программы определены:

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно – эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, несоответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Основными задачами на 2016 год определено:

- строительный контроль и ремонт:

* участка дороги по ул.Северная от дороги «Подъезд к КОС» п.Запорожское;
* участка дороги по ул. Луговая от дома № 47 от дома № 1 в п.Запорожское;
* автомобильной дороги «Подъзд к КОС» в п.Запорожское.

- содержание дорог местного значения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2016 г. – 7440,4 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 2149,3 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 5291,1 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 6374,0 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Содержание дорог:

- снегоочистка специализированной техникой дорог местного значения;

- приобретение дорожных знаков.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

3. Строительный контроль.

По итогам 2016 года Программа выполнена на 86 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2016 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- содержание автомобильных дорог (м);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог(м²);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км).

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты, тыс. рублей | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Снегоочистка специализированной техникой муниципальных дорог | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Снегоочистка специализированной техникой | 600,0 | 546,5 |  |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Установка дорожных знаков | 88,0 | 88,0 | нет |
| 3 | Строительный контроль | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С.. | Строительный контроль | 268,2 | 268,2 | нет |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 6484,2 | 6117,1 | Дорожный фонд поступил не в полном объеме |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | | | | | Исполнено за 2016 год | | | | | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Содержание автомобильных дорог** |  | **688,0** |  |  | **688,0** |  | **634,5** |  |  | **634,5** |  | **92** |
| 1.1. |  | Снегоочистка спец. техникой, подсыпка и выравнивание дорог местного значения | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 546,5 |  |  | 546,5 |  | 91 |
| 1.2. |  | Приобретение дорожных знаков | 88,0 |  |  | 88,0 |  | 88,0 |  |  | 88,0 |  | 100 |
| **2.** | **Капитальный ремонт** |  | **6752,4** |  | **2149,3** | **4603,1** |  | **6385,3** |  | **2909,2** | **2886,5** |  | **95** |
| 2.1. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 6484,2 |  | 2149,3 | 4334,9 |  | 6117,1 |  | 2149,3 | 3967,8 |  | 94 |
| 2.2. |  | Строительный контроль | 268,2 |  |  | 268,2 |  | 268,2 |  |  | 268,2 |  | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **7440,4** |  | **2149,3** | **5291,1** |  | **6 374,0** |  | **2 909,2** | **3 464,8** |  | **86** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог (уборка снега)** | **м** |  | **65691** | **65691** | **нет** |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **м²** | **3386** | **4759,4** | **4759,4** | **нет** |
| **3** | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт** | **км** | **0,907** | **1,065** | **1,065** | **нет** |
| **4** | **Количество кв.м. придомовой территории, в отношении которых произведен ремонт** | **м²** | **300** | **0** | **0** | **нет** |

Оценка результативности реализации Программы за 2016 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог (уборка снега) (м):

Пфit 65691

Рit = ------ = ------------ = 1

Ппit 65691

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit 4759,4

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit 4759,4

1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км):

Пфit 1,065

Рit = ------ = --------- =1

Ппit 1,065

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1 3

Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 100

M 3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 116,3 %

St 86

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» составила 116,3%, что не в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и запланированной эффективности реализации Программы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (О2 О1 ) х 100%, где:

Ч2 : Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв должен быть не менее 1%

Кфв = (7019839/ 6374017) х 100% = 111,5

2736 2770

За 2016 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 111,5 %.

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Запорожское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_