Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29 марта 2017 года № 71

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» за 2016 год |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 23 от 22.01.2016 г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 95 от 22.03.2016 г., № 301 от 22.09.2016 г., № 377 от 14.11.2016 г., № 421 от 12.12.2016 г.) за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.В.Гапоненков

Е.А.Шишла 66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 29 марта 2017 года № 71

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 г

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

 «Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

О.Ю.Максимова

пос.Запорожское

29.03.2017 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

 Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 23 от 22.01.2016 г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 95 от 22.03.2016 г., № 301 от 22.09.2016 г., № 377 от 14.11.2016 г., № 421 от 12.12.2016 г.

 Целью Программы является:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

2. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

3. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования института старост на территории поселения;

4. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Основными задачами на 2016 год определено:

1. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов на части территории административного центра и на части территории муниципального образования Запорожское сельское поселение;

2. Повышение комфортных условий проживания граждан;

 3. Благоустройство сельских населенных пунктов, в том числе детскими и спортивными игровыми площадками;

4. Ремонт улично-дорожной сети.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2016 г. – 2487,5 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 2244,1 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 243,4 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 2487,5 тысяч рублей.

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

 В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- подсыпка и планировка дорог;

- благоустройство территории;

- ремонт уличного освещения;

- ремонт колодцев;

- приобретение и установка детской игровой площадки;

- установка фасадного забора насосной станции;

- вырубка кустарника.

 По итогам 2016 года Программа выполнена на 100 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

 Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2016 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- протяженность отремонтированных линий уличного освещения (м);

- количество реализованных мероприятий по ремонту дорог в населенных пунктах (шт);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена подсыпка и планировка (км).

 По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты, тыс. рублей | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер.Удальцово | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер.Удальцово | 100,0 | 100,0 | нет |
| 2 | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер.Удальцово | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская  | 200,0 | 200,0 | нет |
| 3 | Установка фасадного забора насосной станции в пос.Луговое | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С.. | Установка фасадного забора насосной станции  | 100,0 | 200,0 | нет |
| 4 | Подсыпка и планировка дорог по ул.Береговая и ул.Светлая пос.Денисово | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Подсыпка и планировка дорог по ул.Береговая и ул.Светлая  | 154,45 | 154,45 | нет |
| 5 | Благоустройство территории клуба пос.Пятиречье (отсыпка территории и формирование дорожек) | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Благоустройство территории клуба пос.Пятиречье  | 100,0 | 100,0 | нет |
| 6 | Ремонт водопроводных колодцев по ул.Школьная и ул.Ярославская пос.Пятиречье | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Ремонт водопроводных колодцев по ул.Школьная и ул.Ярославская  | 226,0 | 226,0 | нет |
| 7 | Подсыпка и планировка дороги по ул.Полевая пос.Пятиречье | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Подсыпка и планировка дороги по ул.Полевая  | 283,0 | 283,0 | нет |
| 8 | Установка кованых скамеек у клуба пос.Пятиречье | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Установка кованых скамеек  | 68,0 | 68,0 | нет |
| 9 | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул.Карельская (часть территории № 1) | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Подсыпка и планировка дороги | 280,0 | 280,0 | нет |
| 10 | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки (часть территории № 1) | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки  | 645,0 | 645,0 | нет |
| 11 | Устройство кованого металлического ограждения территории дома № 12 по ул. Советская | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Устройство кованого металлического ограждения территории дома № 12 по ул. Советская | 331,0 | 331,0 | нет |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** |  | **1231,5** |  | **1102,5** | **129,0** |  | **1231,5** |  | **1102,5** | **129,0** |  | **100** |
| 1.1. | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер.Удальцово | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер.Удальцово | 100,0 |  | 90,9 | 9,1 |  | 100,0 |  | 90,9 | 9,1 |  | 100 |
| 1.2. | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер.Удальцово | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская  | 200,0 |  | 181,8 | 18,2 |  | 200,0 |  | 181,8 | 18,2 |  | 100 |
| 1.3. | Установка фасадного забора насосной станции в пос.Луговое | Установка фасадного забора насосной станции | 100,0 |  | 90,9 | 9,1 |  | 100,0 |  | 90,9 | 9,1 |  | 100 |
| 1.4. | Подсыпка и планировка дорог по ул.Береговая и ул.Светлая пос.Денисово | Подсыпка и планировка дорог по ул.Береговая и ул.Светлая  | 154,5 |  | 140,5 | 14,0 |  | 154,5 |  | 140,5 | 14,0 |  | 100 |
| 1.5. | Благоустройство территории клуба пос.Пятиречье (отсыпка территории и формирование дорожек) | Благоустройство территории клуба пос.Пятиречье  | 100,0 |  | 90,9 | 9,1 |  | 100,0 |  | 90,9 | 9,1 |  | 100 |
| 1.6. | Ремонт водопроводных колодцев по ул.Школьная и ул.Ярославская пос.Пятиречье | Ремонт водопроводных колодцев по ул.Школьная и ул.Ярославская  | 226,0 |  | 205,5 | 20,5 |  | 226,0 |  | 205,5 | 20,5 |  | 100 |
| 1.7. | Подсыпка и планировка дороги по ул.Полевая пос.Пятиречье | Подсыпка и планировка дороги по ул.Полевая  | 283,0 |  | 254,5 | 28,5 |  | 283,0 |  | 254,5 | 28,5 |  | 100 |
| 1.8. | Установка кованых скамеек у клуба пос.Пятиречье | Установка кованых скамеек  | 68,0 |  | 47,5 | 20,5 |  | 68,0 |  | 47,5 | 20,5 |  | 100 |
| **2.** | **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** |  | **1310,4** |  | **1141,6** | **114,4** | **54,4** | **1310,4** |  | **1141,6** | **114,4** | **54,4** | **100** |
| 2.1. | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул.Карельская (часть территории № 1) | Подсыпка и планировка дороги |  |  | 254,5 | 25,5 | 41,1 |  |  | 254,5 | 25,5 | 41,1 | 100 |
| 2.2. | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки (часть территории № 1) | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки  |  |  | 586,4 | 58,6 | 13,3 |  |  | 586,4 | 58,6 | 13,3 | 100 |
| 2.3. | Устройство кованого металлического ограждения территории дома № 12 по ул. Советская | Устройство кованого металлического ограждения территории дома № 12 по ул. Советская |  |  | 300,7 | 30,3 |  |  |  | 300,7 | 30,3 |  | 100 |
|  | **ИТОГО**  |  | **2541,9** |  | **2244,1** | **243,4** | **54,4** | **2541,9** |  | **2244,1** | **243,4** | **54,4** | **100** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Протяженность отремонтированных линий уличного освещения** | **м** |  | **200** | **200** | **нет** |
| **2** | **Количество реализованных мероприятий по ремонту дорог в населенных пунктах** | **шт** |  | **3** | **3** | **нет** |
| **3** | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена посыпка и планировка** | **км** |  | **2,172** | **2,172** | **нет** |

Оценка результативности реализации Программы за 2016 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Протяженность отремонтированных линий уличного освещения (м):

 Пфit 200

 Рit = ------ = ------------ = 1

 Ппit 200

1.2. Количество реализованных мероприятий по ремонту дорог в населенных пунктах (шт)

 Пфit 3

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 3

1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена посыпка и планировка (км):

 Пфit 2,172

 Рit = ------ = --------- =1

 Ппit 2,172

2. Интегральная оценка результативности Программы:

 m

 SUM Рit

 1 3

 Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 100

 M 3

3. Эффективность реализации Программы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100 %

 St 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» составила 100 %, что не в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и запланированной эффективности реализации Программы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (О2 О1 ) х 100%, где:

 Ч2 : Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв должен быть не менее 1%

Кфв = (2487450/ 1223000) х 100% = 205,9

 2736 2770

За 2016 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 205,9 %.

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_