**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул.Карельская (часть территории № 1) | 0,78 км | 0 | 321118,0 | 254540,0 | 25460,0 | 41118,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254540,0 |
| Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории (часть территории № 1) | 1 шт | 0 | 989107,3 | 887060,0 | 88695,3 | 13352,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887060,0 |
| **Итого** |  | 0 | 1310225,3 | 1141600,0 | 114155,3 | 54470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_ А.В.Гапоненков |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Шишла | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Е.А.Шишла 8 813 79 66 344 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2016 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул.Карельская (часть территории № 1) | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | МК заключен 27.06.2016 |
| 1.2. | Выполнение работ по отсыпке и планировке дороги | Июнь-Июль 2016 г. | Подрядная организация | Отсыпка и планировка дороги | Срок выполнения работ 08.07.2016 |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Подписание Акта выполненных работ |  |
| 2. | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории (часть территории № 1) | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Аукцион будет объявлен в июле 2016, т.к. аукционная документация находиться в доработке, вовремя не представлены коммерческие предложения |
| 2.2. | Выполнение работ по установке конструкции и кованого ограждения | Июнь-Июль 2016 г. | Подрядная организация | Установка конструкции и кованого ограждения |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Подписание Акта выполненных работ |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После подписания акта выполненных работ | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Акт выполненных работ | После выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Отчет об использовании субсидии по Соглашению с комитетом | Отчет предоставлен 01.07.2016 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Запорожское сельское поселение | Наиболее эффективное использование средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Гапоненков/  МП |