**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)**

**МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул.Карельская (часть территории № 1) | 0,78 км | 0,78 км | 321118,0 | 254540,0 | 25460,0 | 41118,0 | 321118,0 | 254540,0 | 25460,0 | 41118,0 | 321118,0 | 254540,0 | 25460,0 | 41118,0 | 0 |
| Приобретение и установка большой конструкции детской площадки (часть территории № 1) | 1 шт | 1 шт | 658352,0 | 586363,64 | 58636,36 | 13352,0 | 658352,0 | 586363,64 | 58636,36 | 13352,0 | 658352,0 | 586363,64 | 58636,36 | 13352,0 | 0 |
| Устройство кованого металлического ограждения территории дома № 12 по ул. Советская | 90,3 м.пог. | 90,3 м.пог. | 331000,0 | 300696,36 | 30303,64 |  | 331000,0 | 300696,36 | 30303,64 |  | 331000,0 | 300696,36 | 30303,64 |  | 0 |
| **Итого** |  |  | 1310470,0 | 1141600,0 | 114400,0 | 54470,0 | 1310225,3 | 1141600,0 | 114400,0 | 54470,0 | 1310470,0 | 1141600,0 | 114400,0 | 54470,0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_ А.В.Гапоненков |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Шишла |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Е.А.Шишла 8 813 79 66 344  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 на 01.01.2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул.Карельская (часть территории № 1) |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Заключение муниципального контракта | МК заключен  |
| 1.2. | Выполнение работ по отсыпке и планировке дороги  | Июнь-Июль 2016 г. | Подрядная организация | Отсыпка и планировка дороги | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Подписание Акта выполненных работ | КС 2 № 2 от 08.07.2016 |
| 2. | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки (часть территории № 1) |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июль 2016 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Заключение муниципального контракта | МК заключен  |
| 2.2. | Выполнение работ по установке конструкции  | Сентябрь 2016  | Подрядная организация | Установка конструкции  | Работы выполнены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2016  | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Подписание Акта выполненных работ | Товарная накладная № 160915/1 от 15.09.2016 |
| 3. | Устройство кованого металлического ограждения территории дома № 12 по ул. Советская |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Сентябрь 2016 | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Заключение муниципального контракта | МК заключен  |
| 3.2. | Выполнение работ по установке кованого ограждения | Ноябрь 2016 | Подрядная организация | Установка кованого ограждения | Работы выполнены |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2016 | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Подписание Акта выполненных работ | КС 2 № 2 от 10.11.2016 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | После подписания акта выполненных работ | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Акт выполненных работ  | Работы выполнены и оплачены |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Отчет об использовании субсидии по Соглашению с комитетом | Отчет предоставлен 10.01.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Запорожское сельское поселение  | Наиболее эффективное использование средств | Заключено дополнительное соглашение от 15.09.2016 года к соглашению № 42/139 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Гапоненков/ МП |